**Мероприятия муниципальной программы**

**«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Благовещенского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификационный номер,  Кадастровый номер | расположение | Общая протяженность,  км | | Источник финансирования | | Планируемые ремонтные работы на 2025-2027 |
|  | **Ремонт уличной и дорожной сети на территории Благовещенского сельского поселения и искусственных сооружений на них»** | | | | | | | |
| 1.1 | Благовещенка,  ул. Центральная  ул. Заречная  ул. Новая  переулок Центральный (между ул. Центральной и ул. Трактовой);  переулок Заречный (между ул.Центральной и ул. Заречной). | 04219804001-ОП-МП-01  24:16:4501002:458 | 663667 Ирбейский район с. Благовещенка ул.  ул. Центральная  ул. Заречная  ул. Новая  переулок Центральный (между ул. Центральной и ул. Трактовой);  переулок Заречный (между ул.Центральной и ул. Заречной). | 3,810 | | бюджет поселения | | Работы по грейдеровки дорожного полотна |
| 1.2 | д. Агул, ул. Новая, ул. Проточная | 04219804001-ОП-МП-02  24:16:0000000:2596 | 663667 Ирбейский район д. Агул Новая, ул. Проточная | 2,150 | | краевой бюджет | | Частично ямочный ремонт дорожного полотна ул. Проточная 100 м. Грейдеровка дорожного полотна. |
| 1.3 | д. Васильевка ул. Ленина | 04219804001-ОП-МП-03  24:16:0000000:2651 | 663667 Ирбейский район д. Васильевка ул. Ленина | 1,769 | | бюджет поселения | | Работы по гредеровки дорожного полотна. |
| 1.4 | д. Ильино-Посадское ул. Набережная  ул. Заречная | 04219804001-ОП-МП-04  24:16:000000:2652 | 663667 Ирбейский район д. Ильино-Посадское ул. Набережная, ул.Заречная | 3,043 | | краевой бюджет | | Частично ямочный ремонт дорожного полотна ул. Набережная 100 м. Грейдеровка дорожного полотна. |
| 1.5 | д. Минушка ул.Центральная  ул. Московская  ул. Ленинская | 04219804001-ОП-МП-05  24:16:4505001:292 | 663667 Ирбейский район д. Минушка ул.Центральная  ул. Московская  ул. Ленинская | 2,521 | | бюджет поселения | | Работы по гредеровки дорожного полотна |
| 1.6 | д. Новомариновка  ул.Овражная 2795;  ул.Лесная | 04219804001-ОП-МП-06  24:16:0000000:2653 | 663667 Ирбейский район д. Новомариновка ул. Лесная, ул.Овражная | 4,095 | | бюджет поселения | | Частично ямочный ремонт дорожного полотна ул. Лесная 300 м. Грейдировка дорожного полотна |
| 1.7 | д. Стрелка ул. Молодежная  ул. Набережная  ул. Полевая  ул. Гаражная | 04219804001-ОП-МП-07  24:16:0000000:2597 | 663667 Ирбейский район д. Стрелка ул.Молодежная ул. Набережная  ул. Полевая  ул. Гаражная | 3,300 | | краевой бюджет | | Работы по гредеровки дорожного полотна |
|  | **2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Благовещенского сельского поселения** | | | | | | | |
| 2.1 | с. Благовещенка |  | 663667 Ирбейский район д. Новомариновка ул. Лесная |  | краевой бюджет | | Установка автопавильона д. Новомариновка, | |
| 2.2 | д. Новомариновка |  | 663667 Ирбейский район с. Благовещенка ул. Трактовая |  | краевой бюджет | | Установка автопавильона с. Благовещенка | |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | 663667 Ирбейский район д. Стрелка ул. Набережная |  | краевой бюджет | |  | |

Глава сельсовета А.В. Лапнова